|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Дата окончания | Ответственный |
| 1. Создание инфраструктуры (установка платформы ASP.NET MVC4) | 6.10.2014 | Хатыпов |
| 1. Изучение платформы ASP.NET MVC4 | 31.10.2014 | Басалгин |
| 1. Изучение предметной области | 1.11.2014 | Хатыпов |
| 1. Выбор оптимального варианта хранения данных. | 2.11.2014 | Хатыпов |
| 1. Построение диаграммы классов, диаграммы прецедентов | 5.11.2014 | Басалгин |
| 1. Проектирование | 7.11.2014 | Хатыпов |
| 1. Изучение технологии ORM(при отсутствии отставания по графику) | 9.11.2014 | Басалгин |
| 1. Разработка основного содержимого | 17.11.2014 | Басалгин |
| 1. Разработка интерфейса(при необходимости/желании) | 24.11.2014 | Хатыпов |
| 1. Наполнение/тестирование | 27.11.2014 | Хатыпов |
| 1. Сдача | 28.11.2014 |  |